## Slide 1: 進捗報告会
米満 悠人

## Slide 2
SPACE REFLECTOR
ジャンル レーザーリフレクトゲーム
ライブラリ DXライブラリ
プラットフォーム PC

## Slide 3
制作スケジュール
プロトタイプ 10/23～1１/5
アルファ 11/6～11/19
ベータ 11/20～11/27
マスター 11/28～12/8
プレイヤー、敵、ゲームクリア、
ゲームオーバーの仮実装
UI、サウンド、エフェクト、各演出の実装
チュートリアル、難易度、できればアイテムの実装
リファクタリング、バグ取り
※すぐにガントチャート作ります

## Slide 4
見せたい技術
シェーダー、
技術ではないがコードのきれいさ
シェーダー例） 敵の攻撃を光らせる
コード例）ただコメントを書くのではなく、実装の意図までコメントに書く